Logboek BeePlanner

Onderdeel HB Examen 14-05-2018

|  |  |
| --- | --- |
| Versie: | 1.0 |
| Datum: | 14-05-2018 |
| Naam: | Matthijs Glashouwer |
| Leerling nummer: | 211596 |
| Klas: | DEV4 |
| Opdrachtgever: | Rick Blaauw |
| Beoordelaar: | Jan Zuur |
| Crebo-nummer: | 95313 |

# 1. Log

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum: | Tijd: | Manier: | Beschrijving: |
| 14-05-2018 | 8:30 | Gesprek | Start Examen. Overleg met Rick  C:\xampp\htdocs\BeePlanner\Documentatie BeePlanner\Afbeeldingen\opdrachtomschrijving.jpeg  C:\xampp\htdocs\BeePlanner\Documentatie BeePlanner\Afbeeldingen\omschrijving1.2.jpeg  **Samenvatting:** De examenbladen doorgenomen. Rick heeft de opdracht gelezen en vondt het duidelijk. Overleg gehad over de startdatum & opleverdatum aangezien er oorspronkelijk vanuit was gegaan dat ik vandaag zou starten. |
| 14-05-2018 | 8:45 | Word | Analyse Voorblad & Inhoudsopgave ingevuld |
| 14-05-2018 | 9:00 | Excel | Planning maken |
| 14-05-2018 | 9:10 | Planner FCLIVE | Scrum Board aangemaakt |
| 14-05-2018 | 9:15 | Word | Analyse Opdrachtomschrijving |
| 14-05-2018 | 9:20 | Word | Analyse Onderdelen, Platform, opleverdatum, Kosten en Bronnen ingevuld |
| 14-05-2018 | 9:30 | Word | Logboek document aangemaakt & ingedeeld |
| 14-05-2018 | 9:45 | GitHub | Github repository aangemaakt waar de applicatie op komt & de documentatie. |
| 14-05-2018 | 10:04 | PowerShell | Laravel omgeving opgezet d.m.v. laravel new BeePlanner & een app key generated door php artisan key:generate |
| 14-05-2018 | 10:32 | Excel | Planning maken |
| 14-05-2018 | 12:19 | Excel | Planning deels compleet |
| 14-05-2018 | 12:20 | CRM | API Gecheckt aangezien er een update heeft plaats gevonden. |
| 14-05-2018 | 12:20 | Word | Start Functioneel ontwerp |
| 14-05-2018 | 12:44 | Git | Een push gedaan naar git met het logbook, analyse 1.0 en de planning 1.0 |
| 14-05-2018 | 13:52 | Word | Functioneel ontwerp ingedeeld |
| 14-05-2018 | 14:02 | Word | FO: Algemene informatie en Opdrachtomschrijving, en Doel en doelgroep ingevuld |
| 14-05-2018 | 14:34 | Word | FO: Onderdelen ingevuld |
| 14-05-2018 | 15:10 | Google | Mockup onderzoek |
| 14-05-2018 | 15:25 | Google | Onderzoek naar Urentabel |
| 14-05-2018 | 15:30 | Web | Begin mockup maken |
| 14-05-2018 | 16:15 | Planner FCLIVE | Scrumboard aangepast, toevoegingen aan backlog |
| 14-05-2018 | 17:01 | Word | Programmaverloop Home toegevoegd |
| 15-05-2018 | 8:40 | Word | FO: Programmaverloop diagram |
| 15-05-2018 | 9:32 | Word | FO: Tabel onderdeel & table diagram |
| 15-05-2018 | 10:15 | Word | TO: Indeling & Algemene informatie, Opdrachtomschrijving en ontwikkelomgeving |
| 15-05-2018 | 10:27 | Notepad++ | Basis views maken voor FO |
| 15-05-2018 | 11:53 | Word & Photoshop | Views aangemaakt voor het FO, deze aangepast in Photoshop om te laten zien hoe deze er uit komen te zien. |
| 15-05-2018 | 12:16 | Word | Mockups toegelicht |
| 15-05-2018 | 13:40 | PowerShell | Laravel MVC’s generated voor de Onderdelen. |
| 15-05-2018 | 14:30 | Word | TO: Systeemvereisten |
| 15-05-2018 | 14:44 | Word | TO: ontwikkelomgeving |
| 15-05-2018 | 15:53 | Webapplicatie | Onderzoek Voortgangsysteem manier van toevoegen en front end update |
| 15-05-2018 | 16:44 | Photoshop | Mockup gemaakt van de Tabel en de homepage. |
| 15-05-2018 | 17:15 | Web | Onderzoek API om modules te krijgen |
| 16-05-2018 | 8:30 | Email | Contact jan |
| 16-05-2018 | 8:45 | Email | Contact jan |
| 16-05-2018 | 10:15 | Gesprek | Pitch met jan over de voortgang |
| 16-05-2018 | 11:00 | Gesprek | Overleg met Erwin over Design document |
| 16-05-2018 | 11:30 | Planner | Overzicht gemaakt hoe de komende weken er uit komen te zien qua indeling.  Maandag: Pitch met opdrachtgever & werken op stage  Dinsdag: Werken op school  Woensdag: Pitch met opdrachtgever & werken op stage  Donderdag: werken op school  Vrijdag: Pitch met opdrachtgever daarna naar school om met jan een pitch te houden en vervolgens aan het werk |
| 16-05-2018 | 11:52 | Email | Bovenstaande informatie verwerkt in email naar de klant. |
| 16-05-2018 | 12:42 | Web | Research Laravel unit test |
| 16-05-2018 | 13:27 | Laravel | Omgeving opzetten op notebook aangezien windows partitie op not |
| 16-05-2018 | 14:20 | Laravel | Controllers aangemaakt |
| 16-05-2018 | 15:21 | WEB | Research middleware |
| 16-05-2018 | 16:32 | Web | Research database |
| 17-05-2018 | 8:30 | Gesprek | Uitleg over de voortgang van de opdracht |
| 17-05-2018 | 9:10 | Gesprek | Sketches aan rick laten zien en goed gekeurd. |
| 17-05-2018 | 9:15 | Overleg | Met Hielke in de Plesk omgeving een subdomain aangemaakt voor de applicatie en authenticatie toegevoegd voor de plesk omgeving |
| 17-05-2018 | 10:00 | Reizen | Richting school om te overleggen |
| 17-05-2018 | 10:45 | Reizen | Naar huis aangezien er geen leraar beschikbaar is, thuis verder bezig met onderdeel 1 |
| 17-05-2018 | 11:50 | Git | Pull van de master branch |
| 17-05-2018 | 12:23 | Word | Nalezen FO & TO |
| 17-05-2018 | 13:10 | Word | Analyse omgezet naar een design document |
| 17-05-2018 | 13:23 | Log | Logboek updaten |

# 2. GitHub logs

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: | Commit Summary: | Commit description: |
| 14-05-2018 | Initial commit | Initial commit |
| 14-05-2018 | Logboek planning analyse | Logboek planning analyse |
| 14-05-2018 | FO 1.0 | Logbook | Planning | FO 1.0 | Logbook | Planning |
| 14-05-2018 | FO – Log – home | Edits fo, log update en homepage edit |
| 14-05-2018 | Push voor thuis | Push voor thuis |
| 15-05-2018 | Aanpassingen FO | Aanpassingen FO |
| 15-05-2018 | FO en Technisch ontwerp | FO en Technisch ontwerp |
| 15-05-2018 | AUTH & TO edit | AUTH & TO edit |
| 15-05-2018 | FO & TO Changes, MVC Added | FO & TO Changes, MVC Added |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |